中红基〔2010〕36号

关于拨付“央企援助基金”抗旱救灾第三批资金的通知

云南、贵州、广西红十字会：

经商国资委同意，中国红基会决定将“央企援助基金”的第三批央企捐款3200万元分别拨付给你们，请你们按照国资委综合局、中国红基会4月14日《关于研究“央企援助基金”抗旱救灾资金使用专题会议纪要》的精神，迅速会商省国资委，确定资金分配和具体使用方案，尽快落实资助项目和拨付资金，让受灾地区的老百姓尽早受益（各省资金分配方案见附件1）。

中国海洋石油总公司捐赠的600万元抗旱资金，根据捐方意愿，全部安排在贵州省，其中150万元拨付织金县红十字会，150万拨付普安县红十字会，300万元拨付毕节地区红十字会。

本批拨付的央企捐款（包括中海油捐款），其中80%用于采购“春雨行动”礼包（每个礼包按300元标准，包括大米、食用油或饮用水等），发放给严重缺水缺粮地区的农户。也可根据当地实际需求，发放给农村敬老院、孤儿院等福利机构和一些农村中小学；20%用于援建中小型人畜饮水项目（包括资助建设蓄水池、水窖、抽水饮水设施及相关设备的购置等）。人畜饮水项目按照每村原则上不超过15万元的标准予以立项资助，具体资助数额可根据当地实际情况由市、县红十字会考察确定。

“春雨行动”礼包的采购事宜，请你们按照行政事业单位大宗物资招标采购的相关规定办理，确保全部物资质量符合国家规定标准。捐款额达到100万元以上的企业，其采购大米的外包装均须统一标印“中国红十字基金会春雨行动礼包/中央企业援助基金/××企业捐赠”字样（设计样式见附件2）；低于100万元的捐赠企业，也可采取按设计样式统一印制不干胶贴在外包装上进行黏贴的方式。

乡村中小型人畜饮水项目要纳入当地政府统一规划，由市、县红十字会考察申报,经省级红十字会审核确认、商省国资委同意后再下文拨付资助资金，同时报中国红基会备案。执行援建人畜饮水项目，省、市、县三级红会应与受援乡镇政府签署四方援建协议，明确资助额度、援助项目、完成时间、资金拨付等基本要素，以确保援建项目规范、快速实施（协议范本见附件3）。协议签署后，先期拨付资助额的70%，其余30%在项目完成验收后拨付。项目建成后，命名为“博爱水井”（或博爱水窖、博爱饮水工程等），刻立碑记，铭载事由和捐方善举，以昭后人。碑记参考文字由中国红基会提供（见附件4）。

“春雨行动”礼包的发放要严格履行签领手续，填写登记表（见附件5）留县红十字会存档备查。“春雨行动”礼包的发放范围、对象及数量等情况，请于项目执行完成后10日内，由省级红十字会以书面形式报告中国红基会，以便向捐方反馈和公示，接受社会监督。

中国红基会将根据实际情况，会同国资委和捐资企业参加部分旱灾地区的物资发放和饮水工程的竣工仪式，检查捐款的使用和物资的发放情况。同时，中国红基会社会监督委将派出监督巡视员进行监督巡视，确保抗旱救灾资金管理规范、使用透明、执行高效。

联系部门：中国红基会筹资联络部；联系人：杨闻、贾鑫；联系电话：010-65129097/65599762。

附件：

1.“央企援助基金”抗旱救灾第三批资金分配表

2.“春雨行动”礼包外包装设计样式

3. “春雨行动”人畜饮水项目援建协议范本

4. 碑记参考文字

5. 中国红十字基金会“春雨行动”礼包领取登记表

二〇一〇年四月二十七日

抄报：王伟、郭长江、郝林娜、王海京

抄送：国资委综合局、总会赈救部、有关中央企业和省级国资委

附件一

“央企援助基金”第三批抗旱救灾资金分配方案

| 省（区） | 援助金额 （万元） | 捐资企业 |
| --- | --- | --- |
| 云南 | 1600 | 中国航天科工集团公司364万元，中国铁路工程总公司300万元，中国铁建股份有限公司200万元，中国船舶重工集团公司200万元，中国化学工程集团公司150万元，中国第一重型机械股份公司50万元，中国华能集团公司43万元，中共第一重型机械集团公司委员会组织部41万元，中国西电集团公司工会委员会32万元，中国建筑设计研究院27万元，中国建筑科学研究院22万元，北京有色金属研究总院20万元，西南应用磁学研究所20万元，中国铝业公司17万元，中国中纺集团公司11万元，中国兵器装备集团公司11万元， 上海中核浦原总公司10万元，中国铝业公司山东华宇10万元，西南兵器工业公司8万元，中国船舶重工集团公司总部员工8万元，国营八一四厂8万元，大唐国际发电股份有限公司7万元，中电34所8万元，中电51所5万元，西安核设备有限公司4万元，核工业理化工程研究院工会4万元，中核抚州金安铀业有限公司工会3万元，国药集团药业股份有限公司3万元，中材建设有限公司2万元，中国兵器吉林五二四厂2万元，核工业二O三研究所2万元，普天信息技术研究院有限公司2万元，中国电子科技集团公司第八研究所1万元，中国出国人员服务总公司1万元，中船重工财务有限责任公司职工1万元，中国华亭水电发电有限责任公司1万元，核工业大连应用技术研究所1万元，北京天同信合产权经纪咨询有限责任公司1万元。 |
| 贵州 | 960 | 中国海洋石油总公司干部职工600万元，中国电子信息产业集团有限公司100万元，中国西电集团公司50万元，中国商用飞机有限责任公司工会委员会39万元，中国诚通控股集团有限公司20万元，秦山核电公司工会委员会19万元，中核北方核燃料元件有限公司困难员工帮扶救助基金会15万元，中国中材集团有限公司15万元，核电秦山联营有限公司工会委员会11万元，中核建中核燃料元件有限公司10万元，中国外运北京公司4万元，中国普天信息产业股份有限公司3 万元，中国水电建设集团夹江水工机械有限公司2万元，中国电子科技集团公司第二十研究所20万元、第五十五研究所10万元、第二十七研究所10万元、第七研究所5万元、第二十二研究所5万元、第十二研究所3万元、第四十五研究所3万元、第三研究所2万元、第三十三研究所2万元、第五十三研究所2万元、第五十二研究所2万元，兵器二〇五所7万元，中船重工财务有限责任公司职工1万元。 |
| 广西 | 640 | 中国节能投资公司300万元，中国电子信息产业集团有限公司100万元，中国通用技术（集团）控股有限责任公司80万元，中国国际工程咨询公司39万元，中国国旅集团有限公司11万元，彩虹集团公司工会10万元，中国建筑科学研究院10万元，中国建筑设计研究院10万元，中鸿信国际拍卖有限公司8万元，中国普天信息产业集团公司直属工会5万元，北京亚特兰国际拍卖有限公司5万元，北京产权交易所有限公司4万元，中国水电工程顾问集团公司3万元，青海黄河水电再生铝业有限公司3万元，上海中核浦原总公司3万元，海南核电有限公司3万元，中国兵器工业集团第201研究所15万元、中核404研究所8万元、三门峡核电有限公司6万元、陕西铀浓缩有限公司6万元、中核第五研究院4万元、中核416医院4万元、中核208大队3万元。 |
| 合计 | 3200 | 3200 |

附件二：“春雨行动”礼包外包装设计样式

中国红十字基金会“春雨行动”礼包

中央企业援助基金   ××××××企业 捐赠

中国红基会地址：北京市东城区干面胡同53号  邮政编码：100010  联系电话：010－65129097

附件三

“春雨行动”人畜饮水项目援建协议范本

（供参考使用）

甲方：       省（区/市）红十字会

乙方：       市红十字会

丙方：       县红十字会

丁方：       乡（镇）人民政府

为支持西南地区开展抗旱救灾工作，中国红十字基金会发起了“春雨行动”，国资委动员中央企业参与捐赠，帮助受灾地区解决粮食和饮水问题。为落实好有关援建项目，甲乙丙丁四方就具体援助丁方饮水项目建设的有关事宜签署协议如下。

1、甲方决定援助丁方资金总计    万元，主要用于资助       村小型人畜饮水项目建设。

2、本协议签署后，甲方直接向丙方下拨援建资金总额的70%，共计

万元，丙方收到甲方资金后7个工作日内将资金拨付给丁方。援建项目建成经丙方验收合格后，甲方再下拨其余30%的援建资金，共计

万元。援建资金不足部分，均由丁方负责解决，甲方不再追加资助。

3、甲方对下拨的援建资金和援建项目有监督、检查的权利。在项目实施过程中，甲方有权派人对援建项目的工程进度、建筑质量、资金管理和使用进行检查，乙、丙、丁三方必须积极配合并为甲方提供方便。如发现有违规违约行为，甲方有权中止协议，停拨援建资金，并追究违规违约方的经济和法律责任。

4、项目建成后命名为“博爱水井”（或博爱水窖、博爱饮水工程等），丁方需在援建项目的显著位置刻立碑记铭刻捐方名称及捐建事项，碑记文字和捐赠企业名录由甲方提供。

5、乙方对丁方、丙方申报和立项的项目和援建资金的管理使用具有审查、核实、指导、监督、检查的权利和义务。乙方应经常会同丙方检查援建项目的进展情况并向甲方报告，发现并协调处理项目实施过程中的问题，对甲方负责。

6、重要援建项目开工、竣工，乙方应指导、协调和督促丙方、丁方组织相应仪式，邀请甲方并中国红十字基金会和捐方代表参加，并做好宣传报道。

7、丙方在收到甲方拨付的援建资金后5个工作日内，须向甲方提供资金往来收据，并需于7个工作日内将款项按照项目援建协议的相关要求拨付给丁方。

8、丙方、丁方负责对本协议中的援建项目进行规划和设计选址, 落实项目建设，按照政策减免项目的相关税费，完成项目的立项审批工作。丙方有权利和义务对援建项目和援建资金跟踪监管，主动接受甲方、乙方的财务检查和审计部门的审计监督。

9、丙方和丁方须以公开招标的方式确定项目施工单位，并签署承包合同，同时实行项目负责人制度，对项目的设计、建设质量以及资金管理使用进行严格把关，并承担经济法律责任。同时定期向甲、乙方通报项目建设进展情况。

10、丙方和丁方承诺，本协议确定的援建项目均应在2010年  月

日前动工兴建，2010年12月底前建成使用。

11、援建项目建筑施工期间，由于意外、疏忽等所引起的人员伤亡或财产损失、劳资纠纷等问题，或在投入使用后，由于设计、施工质量等问题造成的人员伤亡或财产损失等意外事故，一切法律及赔偿责任由丁方及施工单位负责，甲、乙、丙三方不承担经济和法律责任。

12、丙方、丁方须在援建项目竣工后通过乙方向甲方提交《援建项目竣工报告》（含竣工照片、工程决算报告和施工单位工程款收讫证明等）。

13、本协议执行过程中如发生争议，由协议方协商解决，协商不成，可向当地人民法院提起诉讼。

14、本协议一式五份，四方各执一份，报送中国红十字基金会一份。经各方代表签字、盖章后生效。本协议未尽事宜，可签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方：     省红十字会              乙方：     市红十字会

代表：                              代表：

丙方：    县红十字会                丁方：    乡（镇）人民政府

代表：                              代表：

2010年   月    日

附件四：碑记参考文字

碑  记

为支援西南地区抗旱救灾，国务院国资委动员所属中央企业向设立在中国红十字基金会的“央企援助基金”踊跃捐款，支持“春雨行动”的实施。

“××博爱饮水工程”由××公司捐资××万元援建。该项目于二〇一〇年××月动工，二〇一〇年××月竣工。为铭载捐方善举，特立此碑，以昭后人。

中国红十字基金会  立

二〇一〇年××月

附件五

中国红十字基金会“春雨行动”礼包领取登记表

省(自治区）        市          县红十字会（盖章）                        中国红十字基金会制

| 序号 | 乡 | 村 | 户主姓名 | 领取物资内容 | 签领人 | 身份证号码 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |